2026-2028年度嘉通所辖高速服务区电力设计（重新招标）

中标候选公示

| 项目编号 | jxgq202607281-1 | 招标方式 | 禾采联平台公开招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2026-2028年度嘉通所辖高速服务区电力设计招标（重新招标） |  |  |
| 招标人 | 嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司 |  |  |
| 招标代理机构 | 浙江中磊工程咨询有限公司 |  |  |
| 项目内容 | 嘉通所辖高速服务区、站房等电力设计。 |  |  |
| 中标候选人 | 杭州交联电力设计股份有限公司 |  |  |
| 中标候选人排序 | 第一名 |  |  |
| 中标报价（元） | 218000 |  |  |
| 企业资质 | 同时具有工程设计电力行业送电工程专业甲级资质及工程设计电力行业变电工程专业甲级资质 |  |  |
| 项目负责人 | 李珍满 |  |  |
| 项目负责人资质 | 高级工程师 |  |  |
| 服务期 | （1）计划服务期：2年。 （2）单个设计项目周期要求：总周期为30日历天(包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间)，并保证:(1)初步设计阶段:设计方案通过审查后10日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件(包含设计文件审查后的修改和补充)。(2)施工图设计:初步设计审查合格后20日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件(包含设计文件审查后的修改和补充)。(3)施工现场配合服务:自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。并提交造价书(单个项目具体以业主委托为准)。 |  |  |
| 开标时间 | 2026年8月14日9:30时 |  | 嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司 |
| 公示时间 | 2026年8月17日 — 2026年8月20日 |  |  |
| 监督电话 | - 监督部门：嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司安全发展部 联系电话：0573-83387827 |  |  |